## Slide 1: 第11章 软件项目管理
软件项目管理概述
软件项目规模度量
软件项目估算
项目进度管理
软件能力成熟度模型

## Slide 2
软件项目管理概述
建造一座大楼、一座工厂或一座水库
举办各种类型的活动，如一次会议、一次晚宴、一次庆典等
新企业、新产品、新工程的开发
进行一个组织的规划、规划实施一项活动
进行一次旅行、解决某个研究课题、开发一套软件
在当今社会中，一切都是项目，一切也将成为项目。 美国项目管理专业资质认证委员会主席Paul Grace
什么是项目？

## Slide 3
1. 项目的定义
项目是一个特殊的将被完成的有限任务，它是在一定时间内，满足一系列特定目标的多项相关工作的总称。
此定义实际包含三层含义：
  项目是一项有待完成的任务，且有特定的环境与要求；
  在一定的组织机构内，利用有限资源（人力、物力、财力等）在规定的时间内完成任务；
  任务要满足一定性能、质量、数量、技术指标等要求。
软件项目管理概述

## Slide 4
软件项目管理概述
软件项目管理的目标包括以下几方面：
⑴ 如期完成项目；
⑵ 项目成本控制在计划之内；
⑶ 妥善处理用户的需求变动；
⑷ 保证项目质量；
⑸ 保持对项目进度的跟踪与控制。
2. 软件项目管理目标

## Slide 5
过程
(Process)
人员
（People）
项目
(Project)
产品
(Product)
项目管理
( Project Management )
参与
任务
结果
技术集成
软件项目管理的“4P”
软件项目管理概述
与软件有关的、活动模型的确定及其度量。
项目组成人员的选择、分工、组织和协调原则。
软件开发过程生成的文档、数据和代码。
项目实施的技术原则、度量、计划和控制，以及软件开发过程中需要的各种支持

## Slide 6
软件项目规模度量
任何软件项目都需要定量描述才能制定软件开发成本。只有把软件项目中设计的各项因素，如软件开发时间、人员数量、开发环境的软件工具和硬件系统、资金等资源的指标尽可能量化，才能准确估算软件产品的规模、复杂度、工作总量。没有定量的项目将难以展开软件管理和实施过程。
对软件产品的度量分为直接度量和间接度量。
直接度量是指通过对软件产品的简单属性直接计算而得到结果的过程。简单属性是指代码行数、操作数和运算符个数、接口个数等能直接计数的特征，它反映的是软件产品内部特征。
间接度量是指通过对软件产品的简单属性、要素的各项特征、准则的经验值间接计算而得到结果的过程。如软件质量评价、软件复杂性测量等。

## Slide 7
代码行技术是指用程序的代码量来衡量软件的规模。程序的代码量用代码行（Line of Code，LOC）表示。
目前，几乎所有软件开发团队都保留代码行数据，同时也把代码行作为宣传、描述软件产品的一个重要数据。
通过代码行度量，还可以得到软件开发生产率、每行代码的平均成本，文档代码的比值、每千代码行的错误率等，这些数据不仅评价系统规模，还能评价软件质量、文档管理等要素。
软件项目规模度量
1.直接度量－－代码行技术

## Slide 8
生产率：P = KL/E
每行代码的平均成本：C = S / KL
文档与代码比：D = PG / KL
代码出错率：R = ER / KL
KL：代码行数用KLOC（千行代码）
其 E：工作量用人月（PM）度量
S：项目总开销
中 PG：项目文档页数
ER：项目代码错误数
项目 | 工作量(E) | 成本($) | 代码千行 | 文档页数 | 错误 | 人数
Aaa-01 | 24 | 168.000 | 12.1 | 365 | 29 | 3
Ccc-04 | 62 | 440.000 | 27.2 | 1 224 | 86 | 5
Fff-03 | 43 | 314.000 | 20.2 | 1 050 | 64 | 6
例：国外典型软件项目记录如表可计算： P1、C1 、D1 、EQR1的值
软件项目规模度量
1.直接度量－－代码行技术

## Slide 9
正方：LOC是所有软件开发项目的必然产物，它能够很容易地被计算；现在许多既存的软件估算模型都是使用LOC或者KLOC做为关键输入的；而且大量以LOC为根据的文献和数据已经存在。
争议 是否使用代码行数（LOC）做为度量的依据？
反方：LOC度量与程序设计语言有关，它们不适用于设计很好且较短的程序，也不适合于非过程型语言。若在估算中使用，很难达到要求的详细程度（计划者必须在分析和设计远未完成之前就要估算出需要生产的LOC）。
软件项目规模度量
1.直接度量－－代码行技术

## Slide 10
鉴于相同功能，不同语言实现存在代码量的差异，且软件需求是面向功能的描述，Albrecht提出了面向功能点（Function Point，FP）的度量。
面向功能点的度量是基于定义的5个信息领域的特征数，以及14项技术复杂性因子综合进行的间接度量。下图描述了可用于功能点度量的5个信息领域特征。
软件项目规模度量
文件
外部系统
输出
输入
接口
读写
用户
查询
软件系统
2.间接度量－－面向功能点的度量

## Slide 11
面向功能点的度量是用5个信息域（总计数值）取值：
输入项数:计算每个用户输入数据数；
输出项数:计算每个用户输出数据 (报表、屏幕、出错信息）；
查询数：一个查询被定义为一次联机输入，每一个不同查询都计算；
文档数：计算每个逻辑的主文件数；
外部接口数：计算可读的接口（如磁盘上的数据文件)。
复杂度的加权因子系数
FP = (总计数值加权因子)  (0.65+001Fi)
软件项目规模度量
2.间接度量－－面向功能点的度量

## Slide 12
在计算出功能点之后，可仿照LOC的方式度量软件的生产率、质量和其 它属性：
生产率 ＝ FP／E
质量 ＝ ER／FP
成本 ＝ S／FP
文档 ＝ ER／FP
面向功能点的度量的缺点：
对于复杂性技术因素确定的主观因素太多，量化标准把握不统一。
计算所涉及的某些数据不易采集，同时也由于主观因素造成数据确定困难。
对于计算得到的功能点，难以说明其高或低的结果是由哪些因素所导致。
软件项目规模度量
2.间接度量－－面向功能点的度量
分解、细化，最后定义量化标准

## Slide 13: 3. 调和不同的度量方法
代码行(LOC)和功能点度量之间的关系依赖于实现软件所采用的程序设计语言及设计的质量。
对于相同功能点各种语言的平均代码行数的估算。
语言 LOC/FP（平均值）
Assembly 320
C 128
Pascal 91
Fortran 58
Basic 64
High-Order 105
4GL 15
软件项目规模度量

## Slide 14
对于将要开发的软件系统，常用的估算方法有以下几类：
对比已有项目产生的实际成本，结合当前项目的需求估算项目成本和工作量。
总结已有项目的数据，分析并概括软件项目成本和工作量的经验公式。
按项目中的问题分解。
按过程分解。
软件项目估算

## Slide 15
1.估算模型——代码行、功能点的其它估算模型
软件项目估算
⑴ 对于代码行和工作量之间的关系，Boehm给出了一个基本模型：
E = 3.2 * KLOC1.05
其中，E是工作量，KLOC是千代码行。
⑵ 如果估算的代码行较大（大于9 KLOC），Poty给出了一个更为准确的模型：
E = 5.288 * KLOC1.047
⑶ IBM公司也提供了估算代码行与工作量间关系的模型：
E = 5.2 * KLOC0.91
M = 4.1 * KLOC0.36
D = 49 * KLOC1.01
P = 0.54 * E0.6
其中，M是项目开发时间（月），D是文档数量（页），P是所需人员（人）。
⑷ 对于功能点和工作量之间的关系，Albrecht和Gaffney给出了一个基本模型：
E = -13.39 + 0.054FP

## Slide 16
软件项目估算
2.估算模型——专家估算模型

## Slide 17
Putnam软件方程式通过对4000多个软件项目生产率的统计而获得：
E = L3 / (C3 * T4)
其中： L = 代码行数
T = 软件开发时间
C = 技术状态常数
2000， 比较差的软件开发环境
C ＝ 8000， 一般的软件开发环境
11000， 比较好的软件开发环境
软件项目估算
3.估算模型——Putnam模型

## Slide 18
有三个层次，分别用于开发3个阶段性的COCOMO模型：
基本模型：用于系统初期估算软件开发工作量（及成本）和软件开发所需时间
中级模型：用于估算软件各个子系统开发工作量（及成本）和开发所需时间
详细模型：包含模型2的所有特性，对软件开发过程中每一步骤的影响评估。
软件项目估算
4.估算模型——COCOMO (Constructive Cost Model) 模型

## Slide 19
项目进度管理
项目进度控制
软件项目进度安排通过把工作量分配给特定软件工程阶段，并规定完成各项任务的起止日期。进度计划将随着项目进程的变化而会有所更改，但作为整个项目开发时间的宏观控制，则不应有太大变化。
软件项目能否按计划时间完成并及时交付合格的产品是项目管理的重点，也是客户关心的重要内容。但如果为了缩短开发时间，则会大大增加项目的工作量。Putnam模型已明确说明二者的关系。

## Slide 20
项目进度管理
项目进度控制
对于软件项目延期的原因，通常有以下几种情形：
⑴ 项目进度本身不合理。
⑵ 团队或小组成员的问题。
⑶ 软件架构的问题。
⑷ 对项目各阶段任务所需的资源投入不足，这源于对各阶段工作量的估算不充分。
⑸ 在项目开发过程中，遇到难以克服的困难。
⑹ 用户需求变更。
⑺ 项目风险管理未做好 。

## Slide 21
项目进度管理
甘特图
甘特图（Gantt Chart）是表示工作进度计划及工作实际进展状况最为简明的图形表示方法。它是历史悠久，使用广泛的进度计划工具之一。
时间
任务
A
B
C

## Slide 22
项目进度管理
工程网络图
工程网络图是制定项目计划时又一种常用的图形工具，它不仅能描述项目的起止时间和各项任务的工期，更能现实的描述各任务间彼此的依赖关系。
事件
编号
最早开
始时刻
持续时间
机动时间
最晚开始时刻
t1
t2
t3
t4
t5
t6
t7
t8
t9
t10

## Slide 23: 项目质量管理
软件质量是软件产品的生命，它直接影响软件的使用、维护和用户体验。所有软件开发人员、管理人员和用户都非常重视软件质量。无论是软件工程开发过程、控制，还是风险管理、软件配置管理，都是为了对质量引起高度重视。什么是软件质量？如何保证软件质量是质量管理的重要内容。

## Slide 24: 项目质量管理
修改性
转移性
运行性
可理解性
灵活性
测试性
可修改性
移植性
重用性
互运行性
可用性、正确性、健壮性
风险性、完整性、效率
McCall提出的表明软件质量11个要素
软件质量要素
产品
详见书294页

## Slide 25
项目质量管理
软件质量保证活动
软件质量保证（Software Quality Assurance，SQA）通过建立一套有计划的、有系统的方法，保证拟定出的标准、步骤、实践和方法能够正确地被所有项目正确采用。SQA通过管理人员对软件产品和开发活动进行评审和审计，并验证软件是否符合软件质量评价标准。
沟通
检查
认识与纠正
沟通
软件质量保证
项目（总）经理
项目小组1
项目小组2
项目小组n
……
测试小组

## Slide 26
项目质量管理
软件质量保证计划
软件质量保证计划（Software Quality Assurance Plan，SQAP）规定在项目中采用的软件质量保证的措施、方法和步骤。文献[12]定义了SQAP文档格式及其内容，并需要根据项目的具体情况有所变化，目的就是体现SQA组对用户需求，性能需求、领域需求等方面的约束，对软件工程实施的监督和控制，对软件配置变更管理的记录和跟踪。

## Slide 27
软件能力成熟度模型
1986年底美国SEI/CMU开始着手研究和制定支持软件开发组织控制、管理和改进软件过程的软件过程成熟度框架，并于1987年开发了“软件过程评估”和“软件成熟度评价”两个模型，于1991年发布软件能力成熟度模型（Capability Maturity Model for Software，SW-CMM或CMM），陆续发布了CMM v1.0和CMM v2.0。

## Slide 28
软件能力成熟度等级
软件能力成熟度模型
CMM把软件过程的改进过程划分为5个等级，每个等级都有各自软件过程的基本特征、实践任务和管理目标，每个等级都为过程改进的继续提供基础。当每个等级的过程实施达到该等级的过程目标，对该等级的特征、任务和管理建立一个重要成分并稳定下来，从而也导致在CMM框架中软件开发组织的过程能力得到一定程度的提高。

## Slide 29
软件能力成熟度模型
软件能力成熟度等级
优化级
过程变更管理
已管理级
定量的过程管理
已定义级
综合软件管理
可重复级
软件项目计划、软件项目跟踪和监督
初始级

## Slide 30
关键过程域
软件能力成熟度模型
关键过程域（Key Process Area，KPA）是描述软件过程的属性集合。它通过定义一组相互关联的软件实践活动和有关的基础设施，达到成熟度等级的目标，同时体现和提高软件过程能力。
等级 | 成熟度 | 可视性 | 过程能力 | 关键过程域
1 | 初始级 | 有限的可视性 | 一般达不到进度和成本的目标。 | 
2 | 可重复级 | 具有管理可视性 | 由于基于过去的性能，项目开发计划比较现实可行。 | 需求管理 软件项目计划 软件项目跟踪与监督 软件子合同管理 软件质量保证 软件配置管理
3 | 已定义级 | 项目定义软件过程的活动具有可视性 | 基于已定义的软件过程，组织持续地改善过程能力。 | 软件机构过程关注点 软件机构过程定义 培训计划 整体化软件管理 软件产品工程 组间合作 同行评审
4 | 已管理级 | 定量地控制软件过程 | 基于对过程和产品的度量，组织持续地改善过程能力。 | 定量过程管理 软件质量管理
5 | 优化级 | 持续改善软件过程 | 组织持续地改善过程能力。 | 过程变更管理 预防故障 技术变更管理

## Slide 31
第11章 软件项目管理 小结
软件项目管理概述
软件项目规模度量
软件项目估算
项目进度管理
软件能力成熟度模型